## Slide 1: 식물vs좀비 디펜스 리메이크 2012181023 오준석

## Slide 2
오리지널과 기획 게임 비교
1
게임 흐름도
2
개발 범위
3
개발 일정
4
목
차
자체 평가
5

## Slide 3
오리지널과 기획 게임 비교
대표적인 세 가지 공통점
1
단편 mission 수행
1~3단계의 난이도
선택 가능
+
게임 시간 30분
4종류의 타워
+
돈을 모아서 능력치 업그레이드
각각의타워를 업그레이드
+
다가오는 좀비들을 공격
오른쪽방향의 좀비들을 방어함
왼쪽에서 적들을
막아냄

## Slide 4
게임 흐름도
시작과 게임 진행, 종료까지
2
게임 시작
난이도
선택
최초 게임 재산
…. …. ….
메뉴 열람
타워 조합 /
보석 업그레이드
적군 오브젝트
생산 시작
If 승리/ 패배
게임 종료
x1 x1 x1
점수 화면
LOOP

## Slide 5
개발 범위
핵심 개발 범위
3
오브젝트와 리소스
시스템
아군 타워 4종
적군 유닛 5종(기본)
배경과 메뉴
발사체와 스프라이트
오브젝트 들의 충돌 체크에 따른 공격
타워의 능력치마다 투사체 발사
식물타워의 역할분별
시작에 따른 초기화 /
승리와 패배에 따른 종료
각각의 오브젝트와 리스트 관리
업그레이드 시스템
사운드

## Slide 6
주요 개발 일정
4
1주차 | 수집과 좌표 처리 | 리소스 수집 캔버스 위에 타워와 보석 배치를 위한 리스트 생성 및 좌표 지정
2주차 | 아군 기본 오브젝트 | 기본 타워와 돈버는타워 구현 식물타워의 업그레이드 방향에대한 능력 프로그램에 정의
3주차 | 마우스 동작 | 게임 시작 시 난이도 결정 버튼에 대한 처리 / 게임 진행 중 메뉴 클릭에 대한 처리 오브젝트와 좀비와의 거리를 계산하여 공격 발사(발사 후 좀비에닿거나 맵밖까지)
4주차 | 적군 기본 오브젝트 | 적군 기본 오브젝트 5종 구현 아군 타워 와의 충돌 체크 결과에 따른 피해 및 공격 구현 아군 타워 공격에 따른 스프라이트 / 아군 타워에게 공격 받을 때의 스프라이트
5주차 | 추가 구현 및 중간 점검 | 실제 메뉴 구현 (일시 정지 / 도움말) 적군과 아군의 체력 게이지 렌더링 중간 점검 / 1~4주차 진행 동안 부족한 점 보완
6주차 | 아군 오브젝트 최종 | 초기2주차에 구현 했던 5종을 제외한 나머지 종의 타워 오브젝트 구현 타워 오브젝트에 사용되는 스프라이트 3. 조합 시스템에 대한 처리
7주차 |  | 
8주차 | 적군 최종 | 보스몬스터와 아군 식물타워와의 공격및 충돌처리 적군 유닛 생성에 대한 각본을 프로그램에 입히기
9주차 | 시작과 종료 처리 & 밸런스 조절 | 실제적인 게임 시작과 종료 처리 / 종료 전 스코어 합산 결과 화면 밸런스 조절
10주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈
게임 제작을 위한 준비
게임 동작을 위한 기본 시스템 구현
세부 컨텐츠 구현
마무리 단계

## Slide 7
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | C
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | B
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | B
자체 평가
5